D ů v o d o v á   z p r á v a

( pro ZHMP )

Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č.11/1 ze dne 29.11.2007 ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2008 schválilo v rámci kapitoly 1016 – pokladní správa vytvoření rezervy pro městské části ve výši 500 000 tis.Kč, která je určena na krytí jak neinvestičních, tak zejména investičních potřeb městských částí.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č.87 ze dne 29.1.2008 byl schválen „Postup městských částí hl.m.Prahy při uplatňování žádostí o dotaci  z rezervy pro městské části vytvořené v kapitole 1016 schváleného rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2008 a způsob jejich vyhodnocování na úrovni hlavního města Prahy“.

V souladu s uvedeným „Postupem“ předložily městské části hl.m.Prahy v prvním kole vyhodnocování žádostí požadavky na krytí svých potřeb v celkové výši  1 519 767,0 tis.Kč, z toho neinvestičního charakteru ve výši  50 031,0 tis.Kč a investičního charakteru ve výši 1 469 736,0 tis.Kč. ( z toho: na poskytnutí přímé investiční dotace v částce 1 302 336,0 tis.Kč, prostřednictvím OMI na realizaci IV v částce 167 400,0 tis.Kč – viz příloha důvodové zprávy).

Rada hlavního města Prahy usn.č.440 ze dne 15.4.2008 a usn.355 ze dne 25.3.2008  odsouhlasila  poskytnutí účelových dotací z rozpočtové rezervy rozpočtu roku 2008 na financování dále uvedených akcí, k nimž uvádíme stručný popis:

Přehled akcí, na něž se uvolňují účelové dotace:

Kapitola: 01 – Rozvoj obce

investiční akce:

MČ Praha 13

Výstavba TI v lokalitě „Nová Ohrada“

Jedná se o vybudování technické infrastruktury v rozvojovém území mezi Velkou Ohradou a Řeporyjemi za účelem komplexní dovybavenosti daného území.

Zateplení bytových domů U Jezera 2045 - 2047 a Horákova 2062,2063

Jedná se o zateplení bytových panelových objektů spojené s výměnou lodžiových zábradlí a vstupních schodišť.

MČ Praha 14

Dostavba a rekonstr.holobytů Broumarská č.p.25

Jedná se o  jednopodlažní objekt se sedlovou střechou. 7 bytových jednotek slouží pro účely okamžitého řešení potřeby sociálního ubytování. Záměrem MČ je rozšířit počet bytů na konečných 34, což vyžaduje nástavbu 2.nadzemního podlaží na stávající objekt.

Stavební úpravy polyfunkčního objektu Šimanovská čp. 47

Stavební úpravy spočívají ve změnách vnitřní dispozice objektu. Plánuje se vybudování víceúčelového sálu se zázemím pro účinkující, devět kanceláří pro kulturní a vzdělávají společnost MČ, služebny policie a ubytovací kapacity se 45 lůžky včetně stravování.

MČ Praha 21

Výstavba polyfunkčního domu v centru obce (ORG 4226)

Stavba byla zahájena v roce 2007. V rámci 1.etapy bylo vybudováno 1.nadzemní podlaží s garážemi a skladovacími prostory. V roce 2008 bude realizováno 2.nadzemní podlaží (muzeum, klubovna, multifunkční společenský sál s restaurací a prostory pro služby).

MČ Praha 22

Nové nám.Uhříněves – 3.etapa ( Lékařský dům a dům policie - ORG 8260)

Jedná se o rozestavěnou stavbu, která bude dokončena do konce dubna roku 2008. Finanční prostředky budou použity k úhradě stavebních prací provedených v závěru roku 2007 a dále k úhradě následného provedení vnitřních rozvodů a vnitřních a vnějších povrchů stěn.

MČ Křeslice

Infrastruktura centra obce

MČ plánuje v následujících letech vybudování tělocvičny, ordinace lékaře, služebny MP a nové radnice v centru obce. Z tohoto důvodu je třeba vybudovat na tomto území inženýrské sítě a ulice.

MČ Nebušice

Výstavba centra MČ Praha – Nebušice

Jedná se o přestavbu zchátralého bývalého velkostatku Premonstrátů na obchodní, společenské a administrativní centrum včetně bytové výstavby.V roce 2008 budou zahájeny přípravné předprojektové  a projektové práce.

MČ Vinoř

Rekonstr. objektu Mladoboleslavská čp. 8 (byt. objekt)

Jedná se o celkovou rekonstrukci domu s třemi bytovými jednotkami a vytvoření dvou nových. Stav domu a především střecha jsou ve velmi špatném stavu. Stavební povolení na přestavbu bylo MČ již uděleno.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

neinvestiční akce:

MČ Praha 19

Údržba a péče o zeleň

V MČ dochází již po několik let k výraznému rozšiřování zelených ploch, a to jak v obytných zónách, tak v budovaných oddechových plochách, hřištích a parcích. Dále zde probíhá intenzivní bytová výstavba a s postupným dokončováním těchto nových čtvrtí dochází i k předávání veřejných komunikací a zeleně do majetku MČ. Tím se výrazně rozšiřuje plocha zeleně a komunikací, které musí městská část udržovat.

investiční akce:

MČ Praha 1

Čertovka – úprava břehů

Jedná se o statickou úpravu stávajících opěrných zdí břehů Čertovky od vývěru po dům čp. 501 včetně vyčištění koryta a estetických úprav.

MČ Praha 7

Rekonstr. vnitrobloku U Průhonu

V současnosti je celá plocha vnitrobloků v nevyhovujícím stavu, původní hřiště je nefunkční, betonové zídky jsou rozbité a trávníkové plochy neudržované. Rekonstrukci je možno ihned zahájit, neboť akce je připravena včetně výběru zhotovitele.

Rekonstr.zeleně u sv.Antonína vč.úpravy chodníků

Cílem akce je upravit prostor a sjednotit  celkový vzhled v návaznosti na Strossmayerovo nám. Bude provedeno vykácení dřevin a terénní úpravy, výstavba nových dřevin a trávníků, nové oplocení a závlaha a dále úprava přilehlých chodníků v bezbariérovém typu.

MČ Praha 9

Revitalizace Parku přátelství Praha 9 – dokončení

Tato akce byla započata v roce 2007  a je částečně financována v rámci JPD 2. V roce 2008 bude dokončena revitalizace parkových ploch a dětského hřiště, včetně souvisejících komunikací v jižní části parku.

MČ Praha 22

TV Františka Diviše (ORG 4525)

Stavba byla zahájena v roce 2006 a dokončena v červenci 2007. Finanční prostředky budou využity na úhradu vyfakturovaných prací.

MČ Benice

Výstavba a úprava zeleně vč. vybudování odpočinkových zón

Plánovaná výsadba nové zeleně bude kompenzovat úbytek zelených ploch v souvislosti s novou výstavbou a zlepšovat kvalitu ovzduší.

MČ Březiněves

Protihluková stěna

V rámci ochrany zdraví obyvatel této MČ bude vybudována protihluková stěna v Cínovecké ulici v proluce, která zůstává mezi stávajícím a nově vybudovaným valem. Proluka je určena pro vybudování kolektoru pro plynovod.

MČ Čakovice

Rekonstr. cest v Čakovickém zámeckém parku

Park prošel v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí. V současné době je potřeba k mlatovým cestám doplnit obrubníky a cesty upravit tak, aby park mohl plnit svoji funkci.

MČ Dolní Počernice

Rehabilitace zámeckého parku v Dol.Počernicích

Jedná se o pokračování akce. Je třeba vybudovat novou cestní síť včetně zpevněných ploch, provést rekonstrukci mostků, zábradlí, zídek, schodišť a vstupů do parku.

MČ Dubeč

Víceúčelové plochy pro mládež (ORG 4483)

Stavba byla zahájena v roce 2007. Jedná se o úpravy nevzhledných a nevyužitých centrálních ploch MČ, které budou sloužit pro volnočasové aktivity mládeže. Vedle těchto ploch vzniká dětské hřiště.

MČ Koloděje

Plynofikace samoobsluhy ( náhrada za havarijní el.vytápění objektu)

Z důvodu havarijního stavu elektrické instalace, staré 20 let,  je nutné přejít na vytápění objektu plynem. Dle odborného posudku použité elektrické přístroje neplní svoji funkci, celý objekt vyhřívají pouze ze 30 procent a ohrožují bezpečnost osob.

MČ Kolovraty

Úprava rekreačního území – výsadba lesa

V minulých letech bylo okolí MČ zničeno, veškerá vzrostlá zeleň byla vykácena. Pro zlepšení životního prostředí byly zmapovány v obci lokality, kde by byla možnost vysázet lesoparky. Rovněž budou vybudovány lesní cesty, osazeny lavičky a odpočívadla.

MČ Lipence

Inženýrské sítě Lipence, Černošice – dostavba tlak.kanalizace (ORG 7846)

Stavba byla zahájena v roce 2004. V roce 2008 bude dokončena stavba přečerpávací tlakové stanice v Dolních Černošicích a dále bude akce pokračovat výstavbou tlakových uličních řadů v lokalitě ohrožované zátopami.

MČ Štěrboholy

Dobudování inženýrských sítí a chodníků

Jedná se o dobudování inženýrských sítí a chodníků u rozestavěných staveb. V rámci akce proběhne rekonstrukce vodovodu v ulici K Učilišti, Nad Plynovodem a Nepravidelná, výstavba místní komunikace a chodníku v ul.Novoštěrboholské a dále rekonstrukce chodníku v ul.Pod Valem a  Pod Areálem.

MČ Troja

Výstavba vodovod. a kanal. řadu Na Farkách – dokončení

Akce byla započata v roce 2002 a zbývá dokončit poslední etapu, na kterou je vydáno stavební povolení. Účelem akce je dokončit chybějící infrastrukturu v okrajových částech MČ.

Revitalizace rekreačních zón

V rámci projektu revitalizace a dovybavení rekreačních zón, který byl zahájen v roce 2006 se plánují sadové úpravy a osazení mobiliáře okolo vytypovaných klíčových turistických tras a uzlových bodů, které jsou hojně využívány návštěvníky i obyvateli MČ. Dále se plánuje úprava přístupu k přívozu Podbaba – Pohoří a výstavba informačního centra.

MČ Újezd

Sadové úpravy v ul. Ke Mlýnu

Záměrem MČ je zatravnění a výsadba keřů u předzahrádek v ul. Ke Mlýnu, kde byla v loňském roce položena zámková dlažba a byly provedeny hrubé terénní úpravy.

MČ Zbraslav

Rekonstr. víceúčelového hřiště Sulova

Stávající nevyhovující povrch hřiště bude nahrazen umělou trávou s křemičitým vsypem, bude provedena výměna oplocení a instalováno umělé osvětlení. Vymezená plocha bude rozdělena na plochu pro tenis a malý fotbal a dále pro volejbalové hřiště a street basketbal.

MČ Zličín

Park „ Na Prameništi“

V rámci akce bude vybudován vstup do parku, páteřní cesty parku a bude provedena výsadba doprovodného stromořadí.

realizace akcí prostřednictvím OMI:

MČ Dolní Chabry

TV Dolní Chabry

Stavba 0152 je z větší části dokončena, zbývá vybudovat chodníky v ulici Pod Zámečkem, v severní části ulice Spořická, dále dokončit povrch komunikace Před Sokolovnou, U Jirkovské a Na Dolíku- východní část.

MČ Kunratice

TV Kunratice ( rekonstr. ulice K Verneráku)

Ulice K Verneráku je velmi zatěžovaná, a protože její konstrukce neodpovídá této zátěži, je ve velmi špatném technickém stavu. Cílem rekonstrukce je dosažení řádných technických parametrů a zvýšení bezpečnosti instalováním zpomalovacích prvků.

MČ Slivenec

TV Slivenec

Akce byla zahájena na podzim 2007 výstavbou kanalizace v ulici Ke Smíchovu ( 2.část etapy 003 – kanalizace Slivenec). V roce 2008 bude zprovozněna dešťová kanalizace, obnoven asfaltový povrch komunikace a proběhne rekonstrukce chodníků.

MČ Šeberov

TV Šeberov ( komunikace Hrnčíře)

V zájmu zabezpečení plynulosti rekonstrukce komunikací, kdy jednotlivé etapy musí navazovat, je nutné posílit rozpočet OMI MHMP na tuto akci z prostředků rezervy pro MČ.

Kapitola 03 – Doprava

neinvestiční akce:

MČ Královice

Oprava chodníku

Jedná se o chodník v ulici U Svodnice, který byl poškozen výstavbou inženýrských sítí, které způsobily takové nerovnosti povrchu, že zde hrozí riziko úrazu chodců.

investiční akce:

MČ Praha 6

Světelná signalizační zařízení s radarem, telematika

V rámci programového prohlášení RMČ na léta 2006 – 2010, které se mimo jiné týká i zvýšení bezpečnosti na komunikacích na území MČ, bylo rozhodnuto o rozvoji telematických systémů, které slouží k bezpečnosti a plynulosti dopravy.

MČ Praha 20

Komunikace – dostavba po výstavbě kanal.sítě

Stávající komunikace jsou nezpevněné a občané si na tento stav oprávněně stěžují již 5 let. Jedná se o následující komunikace: Ul.Bratranců Veverkových, Rašínská, K Rybárně a okolí.

MČ Čakovice

Rekonstr.chodníku – ul.K Přejezdu

Technický stav spojovacího chodníku mezi zastávkami MHD „Nádraží Čakovice“ a budovou nádraží, který je hojně využíván, je ve velmi špatném stavu. V rámci rekonstrukce bude vyznačen pruh pro cyklisty.

MČ Nedvězí

Cyklotrasa Nedvězí (ORG  8047)

Investiční prostředky budou využity na dodávku stavby, úpravu pláně, nová dopravně inženýrská opatření pro 2.etapu, projednání dopravně inženýrské regulace pro 2.etapu a stavební dozor.

MČ Satalice

Cyklotrasy, cyklostezky (ORG  4214)

V roce 2008 je naplánovaná realizace cyklostezky směrem na Černý Most pod budovanou vysočanskou radiálou. V rámci akce je nutné pro stavební povolení též  vykoupit pozemek ve vlastnictví Pozemkového fondu.

Kapitola 04 – Školství, mládež a samospráva

neinvestiční akce:

MČ Praha 12

Objekty ZŠ – výměna prosklených výplní(oken, dveří)

Účelem plánované akce je výměna oken a dveří v budovách ZŠ Rakovského , Písnická a Pertoldova.

investiční akce:

MČ Praha 3

ZŠ Pražačka – přístavba kuchyně včetně jídelny

Výstavba školní kuchyně s jídelnou byla vynucena havarijním stavem současné kuchyně a byla zahájena v říjnu r.2007 formou přístavby ve dvorním traktu.

Rekonstr. prostor pro MŠ v budovách ZŠ Perunova a ZŠ Źerotínova

V rámci akce bude upravena část nevyužitých prostor sloužících původně základnímu vzdělávání. V obou budovách budou zrekonstruovány volné třídy tak, aby vyhovovaly hygienickým normám. Dále budou zrekonstruována hygienická zařízení a na pozemcích škol vzniknou bezpečné herní plochy vybavené herními prvky.

MČ Praha 4

ZŠ Jánošíkova – stavební úpravy z důvodu rozšíření kapacity, zateplení objektu

V souvislosti s  požadavky energetického auditu bude provedeno zateplení 6 pavilonů školy. Dále bude v rámci této akce upraven interiér školy, provedeno rozšíření šaten, úpravy tříd, stavební úpravy ŠJ a kuchyně. Též bude provedena úprava komunikace a kanalizace před vstupem do školy a dále výměna povrchu dvou asfaltových hřišť za umělý.

MČ Praha 5

ZŠ Weberova 1090/1 – rekonstrukce fasád pavilonů (ORG  4474)

Jedná se o pokračující výměnu lehkého obvodového pláště na všech pavilonech ZŠ. Současně se provádí výměna všech výplňových prvků a zateplení těžkých fasád štítů.

ZŠ Kořenského 760/10 – rekonstrukce tělocvičen

Postupná rekonstrukce školních tělocvičen byla zahájena v roce 2007. V letošním roce je potřeba v jedné z tělocvičen odstranit nosné sloupy a upravit statiku.

MČ Praha 6

ZŠ Parléřova- rekonstrukce objektu

Rekonstrukce především zahrnuje zateplení obvodového pláště a střešních plášťů a výměnu výplní otvorů s cílem zlepšit tepelně technické parametry budovy.

ZŠ Na Dlouhém lánu

Jedná se o rekonstrukci objektu za účelem zateplení obvodových plášťů a střešních plášťů a dále proběhne výměna výplní otvorů.

MČ Praha 7

Rekonstrukce stravovacího provozu v ZŠ Tusarova

Zařízení školního stravování je dle vyjádření hygienické stanice HMP dispozičně i technologicky v rozporu s platnou vyhláškou č.410/2005 Sb. Proto je nutné v období letních prázdnin zajistit kompletní renovaci.

MČ Praha 8

ZŠ Glowackého – rekonstrukce školní jídelny

Rekonstrukce je nutná s ohledem na splnění hygienických požadavků . Budou provedeny stavební i technologické úpravy včetně vytvoření nových stavebně oddělených místností a pracovních úseků s obměnou kuchyňské technologie.

MČ Praha 14

ZŠ Bří.Venclíků – rekonstrukce elektroinstalace ( 3.etapa) a výměna vstupních prosklených portálů (ORG  8165)

V celém objektu školy je prováděna kompletní rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace, která je vzhledem k velkému objemu prací a nutnosti provádět stavbu pouze o letních prázdninách, rozdělena do 3.etap. V souvislosti s realizací poslední etapy je třeba provést demontáž a výměnu vstupních prosklených portálů.

MČ Praha 15

MŠ Parmská 389- celková modernizace objektu (ORG  7821)

Jedná se o pokračování akce zahájené v roce 2004. V letošním roce je třeba dokončit přestavbu zbývajících vnitřních prostor, výměníkové stanice a hospodářského pavilonu.

ZŠ Nad Přehradou – modernizace školního hřiště ( ORG 8421)

V rámci této akce byla postavena nová atletická dráha, fotbalové hřiště včetně opěrných zdí a hrubá stavba šaten. Je třeba dokončit napojení sítí pro objekt šaten a tento objekt dostavět.

MČ Praha 16

ZŠ Loučanská – zateplení a výměna oken v tělocvičně

V objektu velké tělocvičny je nutné provést výměnu oken a zateplení obvodového pláště, neboť zde dochází k velkým tepelným ztrátám. Okna netěsní a zatéká jimi, což má za následek tvoření plísně na stěnách a srážení vlhkosti na podlaze.

MČ Praha 17

MŠ Bendova – výměna oken

Jde o výměnu stávajících dřevěných oken za plastová. Některá francouzská okna, meziokenní vložky a části oken budou vyzděny.

ZŠ J.Wericha – výměna oken

Okna jsou ve špatném technickém stavu, jsou nefunkční a jejich výměna bude předcházet zateplení budovy ZŠ.

MČ Praha 18

ZŠ Gen. F.Fajtla, Rychnovská 139 – zateplení obvodového pláště a výměna oken

V roce 2007 byla realizována částečná výměna a zateplení obvodového pláště pavilonu přístavby. V roce 2008 budou tyto práce dokončeny, na staré budově školy budou původní dřevěná špaletová okna nahrazena opět okny dřevěnými.

MČ Praha 20

MŠ Křovinovo nám. – rekonstrukce kuchyně

Na základě opakovaných negativních posudků hygienické stanice je nutno provést výměnu  jednotek vzduchotechniky  a rozvodů, výměnu rozvodů TUV a kanalizace a dále výměnu vlastního vybavení kuchyně.

MČ Ďáblice

ZŠ v ul. U Parkánu – zvýšení kapacity zařízení

V souvislosti s probíhající výstavbou bytů na území městské části je nutné zvýšit počet tříd a zřídit další odborné učebny v ZŠ, která je rovněž spádovým zařízením pro MČ Březiněves.

MČ Dubeč

Rekonstrukce v MŠ Praha – Dubeč

Na základě provedených energetických auditů bude provedena výměna oken, dveří a podlahových krytin. Z bezpečnostních a zdravotních důvodů je potřeba vyměnit v některých místnostech školky osvětlovací tělesa.

MČ Klánovice

MŠ ul. V Žáčku – dokončení 3.etapy přístavby ( ORG  8448)

V rámci závěrečné etapy akce budou upraveny provizorní vstupy - jedná se montáž dvou schodišť, bezbariérový nájezd a instalaci ochranných stříšek a markýz.

MČ Kunratice

MŠ v ul. Předškolní 880, rekonstr. podkroví – zvýšení kapacity

V roce 2007 byla dokončena dostavba a rekonstrukce ZŠ Kunratice. Následně byly uvolněny prostory MŠ, dočasně využívané ZŠ. V roce 2008 budou v těchto prostorách vybudovány dvě třídy MŠ, aby byla pokryta nedostatečná kapacity pro umístění dětí předškolního věku.

MČ Libuš

ZŠ Meteorologická – výměna oken ( pokračování) – (ORG 4475)

Jedná se o akci započatou v roce 2007. Další etapa výměny oken v 5 objektech ZŠ je dána hygienickými požadavky. Technický stav oken je velmi špatný a hrozí zranění žáků.

MČ Lipence

Výstavba tělocvičny ZŠ vč.zázemí (ORG  4476)

Příprava stavby byla zahájena v roce 2006. V současné době je vydáno stavební povolení, výběrové řízení bude ukončeno v červnu 2008 a zahájení stavebních prací se plánuje  do září 2008.

MČ Lysolaje

ZŠ Lysolaje – přístavba tělocvičny

Přístavba tělocvičny je nutná z důvodu dosažení parametrů pro sálové sporty, dále se plánuje vybudování sociálních zázemí a šaten.

MČ Nebušice

Rekonstr. a dostavba ZŠ Nebušice - 2.etapa (ORG  6839)

Rekonstrukce a dostavba školy je ve vysokém stadiu rozestavěnosti. V současné době probíhají práce na půdní vestavbě. V rámci 2.etapy se plánuje nástavba tříd na bočním křídle budovy.

MČ Řeporyje

MŠ – zateplení

Budova MŠ byla v roce 2007 plynofikována. Vzhledem ke struktuře obvodového pláště z 80.let, je nutné před energetickým auditem provést zateplení budovy.

MČ Šeberov

Hřiště MŠ Šeberov

Městská část podala žádost o přidělení dotace z fondů EU v rámci OPPK. V rámci projektu bude rekonstruováno dětské hřiště a budou zřízena dvě multifunkční sportoviště.

Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch

neinvestiční  akce:

MČ Královice

Vybavení místní knihovny

Jedná se o zakoupení počítače s tiskárnou pro veřejný internet a dovybavení knihovny chybějícím nábytkem ( policové skříně na knihy, stoly, kartotéková skříň).

investiční akce:

MČ Praha 1

Rekonstrukce Malostranské besedy – 2.etapa

Jedná se o rekonstrukci renesančního objektu. Celý objekt je rekonstruován pod dohledem Národního památkového ústavu. Některé práce ( krov, stropy, fasáda) jsou prováděny restaurátorským způsobem. Na střechu budou navráceny historické radniční věže.

MČ Praha 2

Rekonstr. Grotty v Havlíčkových sadech

V rámci restaurování Grotty bude nutné kombinovat stavební, technické, chemicko- technologické, restaurátorské a přírodně rostlinné zásahy a práce.

Rekonstr. vinice a sklípků v Havlíkových sadech (ORG 4707)

Jedná se o revitalizací stávající vinice s tím, že pro zpracování vlastní produkce vína bude v areálu postaven objekt vinného sklípku s potřebným technologickým zázemím. Dále budou rekonstruovány komunikace, chodníky, schodiště, opěrné zídky, obrubníky a oplocení.

MČ Praha 10

ZŠ Gutova – výstavba areálu volného času

Jedná se o pokračování akce. V roce 2008 bude realizována 2.etapa výstavby dětského hřiště, vybudování parkoviště pro návštěvníky, přestavba stávajících hřišť, opláštění kluziště, kompletní terénní úpravy areálu. Dále bude zahájena přestavba stávajícího venkovního bazénu na krytý včetně odpovídajícího zázemí.

MČ Praha 11

Víceúčelová hala (boxlakros, volejbal, malá kopaná, florbal apod.)

V rámci akce bude vybudována hala na stávajícím štěrkovém hřišti. Součástí stavby budou šatny, sociální zařízení pro návštěvníky a sklady. Hřiště bude vymezeno demontovatelným mantinelem. Dále bude vybudována tribuna pro 300 návštěvníků.

MČ Praha 16

Výstavba víceúčelové sportovní haly (ORG 8233)

Přípravné práce byly zahájeny  na konci roku 2007. V roce 2008 se plánuje výstavba ocelové konstrukce haly s opláštěním a přístavky zázemí včetně vnitřních dokončovacích prací.

MČ Běchovice

Areál Na Korunce – dostavba (ORG 8719)

Akce byla zahájena v roce 2006. V roce 2008 zbývá dokončit objekt šaten a sociálního zázemí.

MČ Dolní Počernice

Rekonstr. technické kulturní památky č.p.3 – pivovar

Jedná se o odstranění havarijního stavu části památkově chráněného areálu zámku v Dolních Počernicích ( bývalý pivovar). Stavební práce se týkají rekonstrukce vstupních prostor, opěrných zdí a oplocení, fasád objektu, inženýrských sítí a úprav nejbližšího okolí objektu.

MČ Kolovraty

Výstavba víceúčelového sport.a dětského hřiště ( ORG  8010)

Akce byla zahájena v roce 2004. Na pozemku, určeném na výstavbu sportoviště, byly provedeny zemní práce, položena podkladová vrstva a proběhly další přípravné práce. V roce 2008 bude akce dokončena pokládkou umělého povrchu, dostavbou zázemí a konečnou úpravou okolí.

MČ Újezd

Rekonstrukce povrchů fotbalového hřiště SK

Jedná se o rekonstrukci povrchů fotbalového hřiště užívané SK Újezd Praha 4, Nad Statkem.

MČ Velká Chuchle

Výstavba veřejného hřiště ( s využitím ZŠ)

Jedná se o vybudování hřiště pro veřejnost, pro účely místní ZŠ i odborného učiliště. Potřebná dokumentace je vyhotovena, proto lze stavbu ihned zahájit.

Kapitola 08 – Hospodářství

investiční akce:

MČ Praha 19

Zateplení a obnova fasády byt.domu v Luštěnické ulici č.p.712-714

MČ provádí každoročně obnovu svého bytového fondu z prostředků vybraných na nájemném. Program obnovy bytového fondu byl jedním z pilotních projektů radnice, poskytnuté finanční prostředky budou MČ využity na výše uvedenou akci.

MČ Dolní Měcholupy

Výkup pozemku pro MŠ (ORG  4681)

V loňském roce se z důvodu úmrtí restituenta nepodařilo pozemek pro MŠ vykoupit. K odkoupení dojde po projednání pozůstalosti v roce 2008. Veškeré volné finanční prostředky MČ jsou využity k financování rozestavěné bezbariérové budovy, v níž se budou nacházet kanceláře úřadu, služebna městské policie a zdravotní středisko.

MČ Lochkov

Rekonstr. objektu na vícefunkční zařízení (ORG 4462)

Akce je rozpracována, v současné době probíhá rekonstrukce suterénních prostor a odvodnění objektu. V roce 2008 budou rekonstruovány nadzemní části budovy včetně oken, zateplení a fasády.

MČ Petrovice

Dům občanské vybavenosti MČ Praha – Petrovice (ORG  8480)

Akce byla zahájena v roce 2004. Jedná se o objekt, který má sloužit k doplnění občanské vybavenosti a služeb MČ ( služebna městské policie, Česká pošta, veřejná knihovna, infocentrum s veřejným internetem, přednáškový a společenský sál, restaurace, učebna, úřadovna  ÚMČ, 28 bytů a jiné nebytové prostory).

Kapitola 09 – Vnitřní správa

investiční akce:

MČ Koloděje

Rekonstr.ÚMČ – vícepráce – dopl.za práce provedené v roce 2007

V letech 2005 až 2007 proběhla celková rekonstrukce budovy ÚMČ. V roce 2007 obdržela MČ investiční dotaci z rozpočtu hl.m.Prahy na tuto akci ve výši 1 000 tis.Kč. V roce 2008 je potřeba doplatit na provedené vícepráce  v roce 2007 částku 381 tis.Kč.